# Lessons Learned - Projektabschluss

# 1. Projektsteckbrief

Projekt: IT-Ausstattung Planungs- und Konstruktionsbüro VektorPlan GmbH
Auftraggeber: NextLevel IT Solutions GmbH
Kunde: VektorPlan GmbH
Team: Jan Kluth (PL), Mathias Vonau, Marian Bolecke, Marco Schmidt, Siyar
Umfang: 12 Standard-PCs, 4 CAD-Workstations, 32 Monitore, Peripherie, MFP-Drucker, Software
Dauer: ca. 48 Arbeitstage

# 2. Soll-Ist-Vergleich

• Zeitplanung: Geplant 48 AT, tatsächlich 46 AT (unter Budget)
• Kostenbudget: Budget 65.000€, tatsächlich ca. 61.500€ (unter Budget)
• Qualität: Alle Anforderungen erfüllt, Kunde zufrieden

# 3. Was lief gut

• Strukturierte Projektplanung (Wasserfallmodell)
• Gute Kommunikation im Team (wöchentliche Meetings)
• Nutzwertanalyse führte zu optimaler Produktauswahl
• Wareneingangsprüfung hat Defekte frühzeitig erkannt
• Fristgerechte Lieferung und Montage

# 4. Was könnte verbessert werden

• Frühzeitigere Klärung der Netzwerk-Anforderungen mit dem Kunden
• Pufferzeit für Nachlieferungen einplanen
• Standardisierte Checklisten früher im Projekt erstellen

# 5. Empfehlungen für zukünftige Projekte

• Vorlagen für Abnahmeprotokolle standardisieren
• Lieferanten-Bewertungssystem einführen
• Schulungskomponente von Anfang an mitplanen

# 6. Teamfeedback

• Jan Kluth: Die Projektkoordination lief reibungslos, gute Zusammenarbeit.
• Mathias Vonau: Die technische Planung war detailliert, was spätere Probleme verhinderte.
• Marian Bolecke: Beschaffung blieb unter Budget, gute Lieferantenkonditionen.
• Marco Schmidt: Qualitätsvorgaben wurden gut umgesetzt, wenig Nacharbeit nötig.
• Siyar: Dokumentation stets aktuell, Erleichterung bei Projektabnahme.